Marketing Pages Architecture Spec

13개 서브페이지 Dev 구현 가이드 + 통계 카드 목적지 기획

Date: 2026-03-25

Author: Kyle (PM)

For: Dev Team (구현) + Desi (확인)

Status: Implementation Ready

참조 문서: Footer_Pages_Content_Spec.docx, 09-homepage-full-final.html, page-*-final.html (13개)

# 1. 개요

현재 13개 마케팅/서브페이지가 HTML 디자인 완료 상태이며, 대부분 React 라우트도 등록되어 있습니다. 그러나 각 페이지가 헤더/푸터/네비게이션을 개별적으로 구현하고 있어 코드 중복이 심하고, 일관성 유지가 어렵습니다.

이 기획서는 세 가지 핵심 목표를 다룹니다:

- 공유 MarketingLayout 컴포넌트 아키텍처 정의 → 코드 중복 제거

- 누락 페이지(API Reference, Contact, Documentation) 추가 및 전체 라우트 구조 확정

- 통계 카드 클릭 목적지 화면 기획 → Desi 디자인 연계

총 추정 작업량: ~8일 (1 Dev 기준), P0/P1/P2 우선순위로 분류됩니다.

# 2. 전체 페이지 인벤토리

## 2.1 현재 상태

| # | 페이지 | Route | HTML 디자인 | React | i18n | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homepage | / | 09-homepage-full-final.html | ✅ | ✅ | 1,646줄, 완성도 높음 |
| 2 | Features | /features | page-features-final.html | ✅ | ⚠️ 부분 | 288줄 |
| 3 | Pricing | /pricing | page-pricing-final.html | ✅ | ⚠️ 부분 | 503줄, 7-col 비교표 |
| 4 | About | /about | page-about-final.html | ✅ | ❌ | 221줄 |
| 5 | Changelog | /changelog | page-changelog-final.html | ✅ | ❌ | 230줄 |
| 6 | Roadmap | /roadmap | page-roadmap-final.html | ✅ | ❌ | 249줄 |
| 7 | Compare (Index) | /compare | — | ✅ | ❌ | 허브 페이지 |
| 8 | Compare TestRail | /compare/testrail | page-compare-testrail-final.html | ✅ | ❌ | 동적 :competitor 라우트 |
| 9 | Compare Qase | /compare/qase | page-compare-qase-final.html | ✅ | ❌ | 동적 :competitor 라우트 |
| 10 | Compare Zephyr | /compare/zephyr | page-compare-zephyr-final.html | ✅ | ❌ | 동적 :competitor 라우트 |
| 11 | Privacy Policy | /privacy | page-privacy-policy-final.html | ✅ | ✅ | 374줄, 법률 문서 |
| 12 | Terms of Service | /terms | page-terms-of-service-final.html | ✅ | ✅ | 367줄, 법률 문서 |
| 13 | Contact | /contact | page-contact-final.html | ❌ 누락 | ❌ | 라우트+페이지 추가 필요 |
| 14 | API Reference | /docs/api | page-api-reference-final.html | ❌ 누락 | ❌ | 라우트+페이지 추가 필요 |
| 15 | Documentation | /docs | page-documentation-final.html | ❌ 누락 | ❌ | 라우트+페이지 추가 필요 |

## 2.2 문제점 요약

- 3개 페이지(Contact, API Reference, Documentation)에 라우트와 React 컴포넌트 누락

- 13개 페이지 각각이 <nav>, <footer>를 독립적으로 구현 → 헤더 메뉴 1건 수정 시 13개 파일 동시 수정 필요

- i18n 적용이 Homepage/Privacy/Terms만 완료, 나머지 10개 페이지는 하드코딩된 영문 텍스트

- SEO 메타데이터가 일부 페이지에서 누락 또는 불완전

- 모바일 반응형이 페이지별로 다른 breakpoint/패딩 사용

# 3. MarketingLayout 공유 컴포넌트

## 3.1 아키텍처 개요

모든 마케팅 페이지가 동일한 레이아웃 래퍼를 사용하도록 MarketingLayout 컴포넌트를 생성합니다.

### 파일 구조

## 3.2 MarketingLayout.tsx 스펙

| 속성 | 상세 |
| --- | --- |
| Props | children: ReactNode, title: string, description: string, className?: string, showCTA?: boolean (default true), theme?: 'light' ¦ 'dark' (default 'light') |
| 구조 | <SEOHead> → <MarketingHeader> → <main>{children}</main> → {showCTA && <MarketingCTA>} → <MarketingFooter> |
| SEO | title, description props가 SEOHead로 전달. og:image, canonical URL 자동 생성 |
| 반응형 | max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8. 전 페이지 동일 콘텐츠 폭 |
| 스크롤 | ScrollRestoration — 페이지 전환 시 최상단으로 (이미 router/index.ts에 구현됨) |

## 3.3 MarketingHeader.tsx 스펙

현재 각 페이지에 중복된 <nav> 코드를 하나의 공유 컴포넌트로 통합합니다.

| 요소 | 상세 |
| --- | --- |
| Position | sticky top-0 z-50, bg-white/95 backdrop-blur-sm, border-b border-gray-100 |
| Logo | <Logo /> 컴포넌트 — 클릭 시 / 이동 |
| Nav Links | Features, Pricing — useNavigate() 기반, 현재 경로에 active 스타일 적용 (text-gray-900 font-semibold) |
| CTA Buttons | Log in (ghost) + Get Started (primary indigo) — /auth 이동 |
| 모바일 메뉴 | < 768px: 햄버거 메뉴 → slide-down 패널 (Features, Pricing, Log in, Get Started) |
| 인증 상태 | 로그인 상태면 'Log in/Get Started' 대신 'Dashboard' 버튼 표시 → /projects 이동 |

## 3.4 MarketingFooter.tsx 스펙

Footer_Pages_Content_Spec.docx에 정의된 4-column 푸터 링크 구조를 그대로 구현합니다.

| Column | Links |
| --- | --- |
| Product | Features (/features), Pricing (/pricing), Changelog (/changelog), Roadmap (/roadmap) |
| Compare | vs TestRail (/compare/testrail), vs Qase (/compare/qase), vs Zephyr (/compare/zephyr) |
| Resources | Documentation (/docs), API Reference (/docs/api), Contact (/contact), About (/about) |
| Legal | Privacy Policy (/privacy), Terms of Service (/terms) |

- 하단: © 2026 Testably. All rights reserved. + 소셜 링크 아이콘 (GitHub, Twitter/X)

- 배경: bg-gray-50, 텍스트: text-gray-500 (links), text-gray-400 (copyright)

- 모바일: 4-column → 2x2 grid (768px 미만에서 1-column stack)

## 3.5 MarketingCTA.tsx 스펙

대부분의 마케팅 페이지 하단에 반복되는 CTA 섹션을 공유합니다.

- Headline: 'Ready to streamline your QA workflow?'

- Sub-text: 'Start for free. No credit card required.'

- Button: 'Get Started Free' → /auth, indigo gradient, hover scale(1.02)

- 배경: bg-gradient-to-r from-indigo-600 to-violet-600, 텍스트 white

- showCTA=false인 페이지: Privacy, Terms (법률 문서에는 CTA 부적절)

# 4. 누락 페이지 추가

## 4.1 Contact 페이지 (/contact)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| Route | /contact |
| 파일 | src/pages/contact/page.tsx |
| HTML 참조 | page-contact-final.html (18,361 bytes) |
| SEO Title | Contact Us ¦ Testably |
| Description | Get in touch with the Testably team. Questions, feedback, partnership inquiries welcome. |
| 핵심 섹션 | Contact Form (Name, Email, Subject, Message) + 3 Info Cards (Email, Discord, Twitter/X) |
| 폼 백엔드 | Supabase Edge Function → Loops API (이메일 발송). 또는 간단히 mailto: 링크 |
| Validation | 필수: Name, Email (format), Message (min 10자). Submit 후 success toast |

## 4.2 Documentation 페이지 (/docs)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| Route | /docs |
| 파일 | src/pages/docs/page.tsx |
| HTML 참조 | page-documentation-final.html (14,740 bytes) |
| SEO Title | Documentation ¦ Testably |
| 핵심 섹션 | 6개 카드 그리드: Getting Started, Test Cases, Test Runs, Discovery Logs, Integrations, Team & Admin |
| 각 카드 | Icon + Title + Description + 4-5 Quick Links → 추후 /docs/:section 서브페이지 연결 |
| MVP 전략 | Phase 1: 허브 페이지만 구현 (카드 → 외부 Notion/GitBook 링크). Phase 2: 자체 docs 엔진 |

## 4.3 API Reference 페이지 (/docs/api)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| Route | /docs/api |
| 파일 | src/pages/docs/api/page.tsx |
| HTML 참조 | page-api-reference-final.html (15,686 bytes) |
| SEO Title | API Reference ¦ Testably |
| 핵심 섹션 | Endpoint 카테고리별 그리드: Projects, Test Cases, Runs, Results, Discovery Logs, Webhooks |
| 인증 설명 | Bearer Token 발급 방법, Rate Limiting (60 req/min), 에러 응답 포맷 |
| MVP 전략 | Phase 1: 개요 페이지 + Swagger/OpenAPI 링크. Phase 2: 인터랙티브 API 탐색기 |

## 4.4 라우트 설정 추가 (router/config.tsx)

아래 3개 라우트를 기존 config.tsx에 추가합니다:

# 5. SEO 메타데이터 전체 맵

| Route | title | description | og:image |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Testably — Ship Quality Software Faster | All-in-one test management platform for QA teams. Test cases, runs, milestones, discovery logs. | og-home.png |
| /features | Features ¦ Testably | Explore Testably's QA features: test case management, runs, discovery logs, AI generation, and more. | og-features.png |
| /pricing | Pricing ¦ Testably | Simple flat-rate pricing for teams. Free plan available. No per-seat fees. | og-pricing.png |
| /about | About ¦ Testably | Meet the team behind Testably. Our mission: make quality testing accessible to every team. | og-about.png |
| /changelog | Changelog ¦ Testably | See what's new in Testably. Recent updates, improvements, and bug fixes. | og-changelog.png |
| /roadmap | Roadmap ¦ Testably | See what's coming next. Our public roadmap shows planned features and priorities. | og-roadmap.png |
| /compare/* | Testably vs {Competitor} ¦ Testably | See how Testably compares to {Competitor}. Feature comparison, pricing, and migration guide. | og-compare.png |
| /contact | Contact ¦ Testably | Get in touch with the Testably team. Questions, feedback, partnerships. | og-contact.png |
| /docs | Documentation ¦ Testably | Learn how to use Testably. Guides, tutorials, and best practices. | og-docs.png |
| /docs/api | API Reference ¦ Testably | Integrate with Testably's REST API. Authentication, endpoints, examples. | og-api.png |
| /privacy | Privacy Policy ¦ Testably | How Testably collects, uses, and protects your data. | — |
| /terms | Terms of Service ¦ Testably | Terms and conditions for using Testably. | — |

### OG Image 생성 가이드

- 크기: 1200 x 630px, 포맷: PNG

- 디자인: 좌측 Testably 로고 + 우측 페이지 제목, 배경 그라디언트 (indigo → violet)

- 저장 위치: public/og/ 폴더

- 법률 페이지(privacy, terms)는 OG image 불필요

# 6. i18n 키 구조

## 6.1 현재 상태

Homepage(home), Privacy(privacy), Terms(terms)만 i18n 적용 완료. 나머지 10개 페이지는 영문 하드코딩.

## 6.2 권장 키 네임스페이스

| 네임스페이스 | 파일 경로 | 포함 키 (예시) |
| --- | --- | --- |
| marketing | i18n/local/{lang}/marketing.ts | header.features, header.pricing, header.login, header.getStarted, footer.*, cta.* |
| features | i18n/local/{lang}/features.ts | hero.title, hero.description, features[].title, features[].description |
| pricing | i18n/local/{lang}/pricing.ts | hero.title, plans[].name, plans[].price, faq[].question, comparison.* |
| about | i18n/local/{lang}/about.ts | hero.title, differentiators[].title, values[].title, stats[].label |
| changelog | i18n/local/{lang}/changelog.ts | hero.title, entries[].title (또는 CMS에서 로드) |
| roadmap | i18n/local/{lang}/roadmap.ts | hero.title, phases[].title, phases[].items[] |
| compare | i18n/local/{lang}/compare.ts | hero.title, competitors.testrail.*, comparison.features[] |
| contact | i18n/local/{lang}/contact.ts | hero.title, form.name, form.email, form.message, form.submit |
| docs | i18n/local/{lang}/docs.ts | hero.title, categories[].title, categories[].description |

### 6.3 구현 우선순위

- Phase 1 (P0): marketing.ts — 공유 헤더/푸터/CTA 번역 (모든 페이지에 영향)

- Phase 2 (P1): pricing.ts, features.ts — 고객 대면 핵심 페이지

- Phase 3 (P2): 나머지 페이지 — about, changelog, roadmap, compare, contact, docs

# 7. 통계 카드 클릭 목적지 기획

ProjectList_StatCards_Analysis.docx에서 추천한 4개 카드의 클릭 동작을 상세 기획합니다. Desi가 디자인할 수 있도록 목적지 화면 스펙을 포함합니다.

## 7.1 Total Test Cases → All Test Cases 뷰

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 목적지 | /testcases (기존 페이지) |
| URL 파라미터 | 없음 — 기본 'all projects' 뷰 |
| 화면 상태 | 전체 프로젝트의 TC 리스트. 'This Week' 필터가 프리셋 적용되어 최근 생성된 TC 하이라이트 |
| 전환 효과 | 카드 → 페이지: opacity + translateY 전환 (300ms). 브라우저 URL 변경. |
| Back 동작 | 브라우저 뒤로가기 → /projects (Project List)로 복귀 |
| Desi 참고 | 기존 /testcases 페이지에 'Created This Week' 필터 프리셋 칩을 추가. 칩 디자인 = bg-indigo-50 text-indigo-700 px-3 py-1 rounded-full + ✕ 제거 버튼 |

## 7.2 Active Runs → Continue Run 패널

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 목적지 | Continue Run slide-over panel (우측에서 슬라이드) |
| URL 변경 | 없음 — 오버레이 패널이므로 URL 유지 (/projects) |
| 패널 내용 | Dashboard_QuickAction_DetailSpec.docx §2와 동일: In Progress + Not Started runs 목록, 진행률 바, 'Enter Focus Mode' 버튼 |
| 데이터 연동 | 카드의 'Active Runs: 5' 숫자와 패널의 run 리스트 개수가 일치해야 함 |
| Empty State | Active Run이 0개면 카드 클릭 시 '현재 진행중인 Run이 없습니다. 새 Run을 시작하세요.' + 'Start New Run' 버튼 |
| Desi 참고 | 이 패널은 Dashboard Quick Action의 'Continue Run' 패널을 재사용. 동일 컴포넌트, 다른 진입점. |

## 7.3 Pass Rate (7d) → Runs 필터링 뷰

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 목적지 | 모달: 'Pass Rate Breakdown' (520px 너비 센터 모달) |
| URL 변경 | 없음 — 모달이므로 URL 유지 |
| 모달 내용 | 상단: 7일 Pass Rate 큰 숫자 + sparkline 확대 버전 (200px 높이). 중간: 프로젝트별 pass rate 테이블 (프로젝트명, pass rate, passed/failed/blocked 수). 하단: 'View All Runs →' 링크 |
| 정렬 | Pass Rate 오름차순 (가장 낮은 것 = 가장 주목 필요한 프로젝트가 상단) |
| 프로젝트 클릭 | 프로젝트 행 클릭 → /projects/:id/runs (해당 프로젝트 Runs 페이지)로 이동, 모달 닫힘 |
| Desi 참고 | 새 모달 디자인 필요. Sparkline 확대 차트 + 프로젝트별 미니 progress bar (green/red/amber 세그먼트) |

## 7.4 Team Activity → Activity Feed

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 목적지 | 모달: 'Team Activity This Week' (560px 너비 센터 모달) |
| URL 변경 | 없음 — 모달이므로 URL 유지 |
| 모달 내용 | 팀원별 활동 리스트: Avatar + Name + 'N test cases executed, M runs completed this week'. 활동 없는 팀원도 표시 (회색, 하단 그룹핑 '비활동: 4명') |
| 정렬 | 활동량 내림차순 (가장 활발한 팀원 상단) |
| 팀원 클릭 | 해당 팀원이 실행한 최근 테스트 결과 필터 → /testcases?assignee={userId} (추후 구현) |
| Footer 링크 | 'Manage Team →' → /settings (Team 탭) |
| Desi 참고 | 새 모달 디자인 필요. Avatar Stack 활용 + 개인별 activity bar (horizontal bar chart, 상대적 활동량) |

## 7.5 통계 카드 공통 인터랙션

| 인터랙션 | 상세 |
| --- | --- |
| Hover | scale(1.01), border 밝아짐, subtle shadow. cursor: pointer |
| Click feedback | scale(0.98) → 0.99 spring animation (150ms). 즉각적 피드백 |
| Loading state | 값 영역: Skeleton shimmer (200ms pulse). 로드 완료 시 countUp 애니메이션 |
| Error state | 값 대신 '—' 표시 + tooltip 'Unable to load'. 클릭 비활성화 |
| Tooltip (hover 1s) | 각 카드별 설명 텍스트. 예: 'Total test cases across all projects. Click to view.' |
| Keyboard | Tab 순서: 좌→우. Enter/Space = 클릭. Focus ring: ring-2 ring-indigo-500 |

# 8. MarketingLayout 마이그레이션 계획

## 8.1 마이그레이션 단계

기존 페이지를 MarketingLayout으로 전환하는 순서:

| 순서 | 페이지 | 난이도 | 예상 시간 | 변경 범위 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MarketingLayout 생성 | Medium | 1일 | 신규 파일 4개 | Low |
| 2 | About (가장 단순) | Low | 2시간 | nav/footer 제거, 래핑 | Low |
| 3 | Changelog, Roadmap | Low | 3시간 | 유사 구조 | Low |
| 4 | Features, Pricing | Medium | 4시간 | 복잡한 페이지 | Medium — 기존 스타일 깨질 수 있음 |
| 5 | Compare (3개) | Low | 2시간 | 동적 라우트 유지 | Low |
| 6 | Privacy, Terms | Low | 2시간 | 법률 문서 (CTA 없음) | Low |
| 7 | Contact (신규) | Medium | 4시간 | 신규 페이지 + 폼 | Medium — 폼 백엔드 필요 |
| 8 | Docs + API (신규) | Low | 3시간 | 신규 허브 페이지 | Low — 콘텐츠만 |
| 9 | Homepage | High | 별도 판단 | 자체 헤더/레이아웃 유지 | High — 가장 복잡 |

주의: Homepage는 자체 디자인이 고유하므로 MarketingLayout 적용 대상에서 제외합니다. 단, MarketingFooter만 공유 가능 여부를 검토합니다.

## 8.2 마이그레이션 코드 패턴

About 페이지를 예시로 한 Before → After:

### Before (현재)

### After (개선)

# 9. 성능 및 접근성

## 9.1 코드 스플리팅

현재 모든 마케팅 페이지가 lazy() import를 사용하고 있어 코드 스플리팅은 이미 적용됨. 추가 최적화:

- MarketingLayout은 lazy가 아닌 직접 import — 모든 마케팅 페이지에서 공유되므로 별도 청크 불필요

- Homepage에서 /features, /pricing 프리로드: <Link prefetch='intent'> 또는 마우스오버 시 preload

- 이미지: 모든 마케팅 이미지에 loading='lazy' + width/height 지정 → CLS 방지

- 폰트: Inter (이미 로드됨) + Pacifico (로고만, display: swap)

## 9.2 Core Web Vitals 목표

| Metric | Target | 현재 추정 | 개선 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCP | < 2.5s | ~1.8s (양호) | 이미지 최적화, 폰트 프리로드 |
| FID/INP | < 200ms | ~50ms (양호) | lazy import 유지 |
| CLS | < 0.1 | ~0.05 (개선 필요) | 이미지 dimensions 지정, font-display: swap |

## 9.3 접근성 (a11y)

- 모든 페이지에 <main> 랜드마크 + <nav aria-label='Main navigation'> + <footer role='contentinfo'>

- Skip to content 링크 — MarketingHeader 최상단에 숨겨진 'Skip to main content' 링크

- 색상 대비: 모든 텍스트 WCAG AA (4.5:1) 이상

- 키보드 내비게이션: Tab 순서 논리적, Focus visible 스타일 적용

- Semantic HTML: <article> (블로그/변경로그), <section> (기능 블록), <aside> (사이드바)

# 10. 구현 우선순위 및 일정

## 10.1 P0 — 즉시 착수 (~3일)

| # | 작업 | 예상 시간 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MarketingLayout + Header + Footer + CTA 생성 | 1일 (8h) | 없음 |
| 2 | About, Changelog, Roadmap 마이그레이션 | 0.5일 (4h) | #1 완료 |
| 3 | marketing.ts i18n 키 (공유 헤더/푸터) | 0.5일 (4h) | #1 완료 |
| 4 | 통계 카드 클릭 핸들러 (navigate + 모달 연결) | 1일 (8h) | 카드 컴포넌트 완료 후 |

## 10.2 P1 — 이번 스프린트 (~3일)

| # | 작업 | 예상 시간 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Features, Pricing 마이그레이션 | 0.5일 (4h) | #1 완료 |
| 6 | Compare 3개 페이지 마이그레이션 | 0.25일 (2h) | #1 완료 |
| 7 | Contact 페이지 신규 생성 | 0.5일 (4h) | #1 완료 + Desi 디자인 |
| 8 | Privacy, Terms 마이그레이션 | 0.25일 (2h) | #1 완료 |
| 9 | Pass Rate Breakdown 모달 구현 | 0.5일 (4h) | Desi 모달 디자인 |
| 10 | Team Activity 모달 구현 | 0.5일 (4h) | Desi 모달 디자인 |

## 10.3 P2 — 다음 스프린트 (~2일)

| # | 작업 | 예상 시간 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Docs + API Reference 페이지 신규 생성 | 0.5일 (3h) | #1 완료 + Desi 디자인 |
| 12 | 나머지 i18n 키 (features, pricing, about 등) | 1일 (8h) | #5~8 완료 |
| 13 | OG 이미지 생성 + 메타데이터 완성 | 0.25일 (2h) | Desi OG 이미지 |
| 14 | 성능 최적화 + Lighthouse 검증 | 0.25일 (2h) | 전체 완료 후 |

총 예상: P0 3일 + P1 3일 + P2 2일 = ~8일 (1 Dev 기준). 2명 병렬 시 ~5일 가능.

참고: Homepage는 자체 레이아웃을 유지합니다. MarketingLayout 적용 대상은 Homepage를 제외한 14개 페이지입니다. Homepage의 footer만 MarketingFooter 공유를 별도 검토합니다.