# Testably Strategic Roadmap
"강점 강화 × 시장 선점" 분석

PM Strategic Analysis  •  March 2026

# 현재 상황 요약

| 영역 | 상태 | 완료도 |
| --- | --- | --- |
| AI 테스트 생성 MVP (Text + Session) | 개발 중 | ~70% |
| UX 차별화 스펙 (11개 기능) | Dev Handoff 완료 | 스펙 100% / 구현 0% |
| 온보딩 플로우 | Dev Handoff 완료 | 스펙 100% / 구현 0% |
| 색상 팔레트 Indigo 전환 | 스펙 완료 | 스펙 100% / 구현 0% |
| Discovery Logs 리네이밍 | 스펙 완료 | 스펙 100% / 구현 0% |
| Loops.so 이메일 자동화 | 설정 완료 | 100% |
| Zoho Mail (도메인 이메일) | 설정 완료 | 100% |
| Product Hunt 전략 | 전략 문서 완료 | 문서 100% / 실행 0% |
| 경쟁사 분석 | 완료 | 100% |
| 법적 리스크 분석 | 완료 | 100% |

# 1. 핵심 강점 강화 전략

각 강점을 단순히 "갖고 있는 것"에서 "시장에서 인식되는 것"으로 전환하는 전략입니다. 기능이 있어도 고객이 모르면 경쟁력이 아닙니다.

## 강점 1: AI-Native 테스트 생성 — 시장 유일

현재: Text + Session 2개 모드 개발 중. 경쟁사 0/5가 이 기능 보유.

강화 방향:

| 강화 항목 | 설명 | 비즈니스 임팩트 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 생성 품질 벤치마크 공개 | 블로그/PH 런칭에서 "수동 대비 9배 빠른 테스트 케이스 생성" 같은 실측 데이터 공개. 경쟁사가 반박할 수 없는 숫자. | Very High — 신뢰 구축 | Low — 내부 테스트만 필요 |
| AI 사용량 대시보드 | 사용자가 AI로 절약한 시간/생성한 케이스 수를 볼 수 있는 대시보드. "이번 달 AI로 47시간 절약" → 해지 방어. | High — Retention | Medium — 2-3일 |
| AI 피드백 루프 | AI가 생성한 테스트 케이스에 대해 "좋아요/수정필요" 표시. 이 데이터로 AI 품질 지속 개선. 데이터 moat 구축. | Very High — 장기 moat | Medium — 3일 |
| AI 생성 → 실행 원스텝 | AI로 생성한 테스트를 바로 Run으로 전환하는 "Generate & Run" 버튼. 경쟁사: 생성→수동 복사→실행 3단계. | High — Workflow 차별화 | Low — 1일 |

## 강점 2: Flat-Rate 가격 — 15배 저렴

현재: Free/Starter $49/Pro $99/Enterprise $249. 경쟁사 평균 $37-$74/user/month.

강화 방향:

| 강화 항목 | 설명 | 비즈니스 임팩트 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격 비교 계산기 | /pricing 페이지에 인터랙티브 계산기: "팀 인원수 입력 → TestRail vs Testably 연간 비용 비교." 20명 팀: $17,760 vs $1,188. 시각적 충격. | Very High — Conversion | Low — 1일 (React 계산기) |
| ROI 계산기 | "Testably로 전환 시 연간 절약 금액" 보여주는 도구. PH 런칭, 블로그, 랜딩에 임베드. | High — Marketing | Low — 1일 |
| "No Seat Tax" 메시지 강화 | 모든 마케팅 접점에서 "No per-user pricing. Ever." 메시지 일관 사용. PH tagline 후보. | High — Brand recall | Low — Copy만 변경 |
| Annual 할인 도입 | 연간 결제 시 20% 할인 (Starter $39/mo, Pro $79/mo). 현금흐름 예측성 + 해지율 감소. | Medium — Revenue predictability | Low — Stripe 설정 |

## 강점 3: 한국어 네이티브 — 한국 시장 독점 기회

현재: 전체 UI 한국어+영어 i18n 지원. 경쟁사: 영어 전용(TESTMO), 제한적 i18n(TestRail).

시장 기회: 아시아-태평양은 QA 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역. 한국 IT 서비스 시장 규모 약 $30B+. 한국어 네이티브 TMS는 Testably가 유일.

강화 방향:

| 강화 항목 | 설명 | 비즈니스 임팩트 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국 QA 커뮤니티 진출 | OKKY, velog, GeekNews 등 한국 개발자 커뮤니티에 QA 관련 콘텐츠 + Testably 소개. SEO 장기 투자. | High — 한국 시장 인지도 | Low — 콘텐츠 작성 |
| 한국어 AI 프롬프트 지원 | AI 테스트 생성에 한국어 입력 → 한국어 테스트 케이스 출력 지원. 경쟁사 완전 불가. | Very High — 한국 사용자 핵심 니즈 | Medium — LLM 프롬프트 조정 |
| 한국 SaaS 디렉토리 등록 | EarlyadopterKR, 요즘IT, 디스콰이엇 등 한국 SaaS 커뮤니티에 등록. | Medium — 초기 사용자 확보 | Low — 등록 작업만 |
| 일본어 i18n 추가 (중기) | 아시아 태평양 확장 2단계. 일본 QA 시장도 한국어와 동일한 네이티브 TMS 부재. | High — TAM 확장 | Medium — 번역 + i18n 확장 |

## 강점 4: 모던 UI + 다크 테마

강화 방향: UX Dev Handoff 11개 항목이 이미 이 강점을 강화합니다 (Indigo 팔레트, Cmd+K, Focus Mode 등). 추가로:

| 강화 항목 | 설명 | 비즈니스 임팩트 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH용 UI 데모 GIF/비디오 | 가장 인상적인 UI 순간 3-5개를 짧은 GIF로 제작. PH 런칭 시 시각적 임팩트 극대화. | High — First impression | Low — 스크린 레코딩 |
| Interactive Demo (Guided Tour) | app.testably.app에 로그인 없이 체험 가능한 인터랙티브 데모. Navattic/Storylane 같은 도구 활용. | Very High — Conversion | Medium — 데모 환경 구축 |
| 다크 테마 전환 애니메이션 | 토글 시 부드러운 전환 효과. 사소하지만 "polish"를 느끼게 하는 디테일. | Low — Polish | Low — CSS 전환 |

## 강점 5: 개발 민첩성 — 소규모 팀의 속도

핵심 인사이트: 2026년 SaaS 시장에서 "feature moat"는 사라지고 있습니다. AI로 6개월 걸리던 개발이 수 주 안에 복제 가능. 진짜 moat는 속도, 데이터, 브랜드, taste입니다. Testably의 소규모 팀은 속도에서 대기업을 이깁니다.

| 강화 항목 | 설명 | 비즈니스 임팩트 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2주 릴리즈 사이클 | 고정 2주 스프린트 + 릴리즈. Changelog 자동 업데이트. 사용자에게 "이 제품은 살아있다" 인식. | High — Trust + Retention | Low — 프로세스만 |
| Public Roadmap | /roadmap 페이지를 실제 작동하는 투표 가능 로드맵으로 전환. 사용자 피드백 → 우선순위 반영. | Medium — Community | Medium — 2일 |
| Changelog RSS + In-app 알림 | 새 기능 출시 시 인앱 알림 표시. 사용자가 놓치지 않게. | Medium — Feature discovery | Low — 1일 |

# 2. 경쟁사 미진 영역 — 선점 기회

경쟁사 5개사 모두가 못하고 있는 영역을 분석하여, Testably가 "처음"으로 제공하는 제품이 될 수 있는 기회를 정리합니다.

| 선점 기회 | 경쟁사 현황 | Testably 전략 | 선점 가치 | 구현 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 테스트 생성 in TMS | 0/5 보유. 별도 AI 도구(TestSprite, Katalon)는 있지만 TMS 내 통합 없음. | Text + Session 모드 MVP 완성 후 즉시 마케팅. "시장 최초" 포지셔닝. | Very High — 카테고리 정의 | Done (개발 중) |
| Cmd+K 커맨드 팔레트 | 0/5 보유. 모든 TMS가 전통적 메뉴/사이드바 네비게이션. | UX-04 스펙 완료. Sprint 2에서 구현. | High — Power user 획득 | Medium (3일) |
| Focus Mode 테스트 실행 | 0/5 보유. 모든 경쟁사가 full-page 실행 뷰만 제공. | UX-08 스펙 완료. Sprint 3에서 구현. | High — 실행 속도 차별화 | Medium (2일) |
| Session → Test Case AI 변환 | 0/5 보유. 탐색적 테스트 → 자동 테스트 케이스 변환은 없음. | AI Session 모드가 이것. Pro 전용으로 upsell 드라이버. | Very High — Unique workflow | Done (개발 중) |
| No-signup 인터랙티브 데모 | 0/5 보유. 모든 경쟁사가 "Request Demo" 또는 Sign Up 요구. | 로그인 없이 체험 가능한 guided demo 제공. | High — Conversion uplift | Medium (3-5일) |
| Flat-rate 가격 비교 도구 | 0/5 보유. 가격 페이지에 경쟁사 비교 도구 제공하는 TMS 없음. | /pricing에 인터랙티브 계산기 추가. | High — Conversion | Low (1일) |
| 한국어 네이티브 TMS | 0/5 한국어 지원. 한국 QA 팀은 영어 도구 사용 강제. | 한국 커뮤니티 진출 + 한국어 AI 지원. | High — 한국 시장 독점 | Low-Medium |
| Public 실시간 로드맵 | 1/5 (TESTMO 블로그만). 투표 가능한 public roadmap은 없음. | /roadmap에 투표 기능 추가. 사용자 참여 유도. | Medium — Community | Medium (2일) |

# 3. 단기 / 중기 / 장기 로드맵

## 3.1 단기 (1-2주) — "Launch Ready"

목표: Product Hunt 런칭 전 최소 조건 완성. AI MVP + 핵심 UX 차별화.

| # | 항목 | 근거 | Owner | 일수 | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | AI MVP 완성 (Text + Session) | 시장 최초. PH 런칭 핵심 메시지. | Dev | 3-5 | Very High |
| S2 | Indigo 색상 팔레트 전환 | 시각적 차별화. 구현 비용 최저, 효과 즉각적. | Dev | 2 | Medium |
| S3 | Optimistic Updates + Auto-Save | 5/5 경쟁사 공통 약점 해결. 핵심 사용성. | Dev | 3 | High |
| S4 | Virtual Scrolling 적용 | 5/5 경쟁사 성능 문제. 대규모 데이터 대비. | Dev | 2 | High |
| S5 | 가격 비교 계산기 (/pricing) | 전환율 직접 영향. PH 트래픽 활용. | Dev | 1 | High |
| S6 | PH 런칭 에셋 제작 | GIF, 스크린샷, description, maker comment 준비. | PM+Design | 2 | High |
| S7 | "Contact Us" → mailto: 링크 연결 | Settings/Pricing 6개 버튼에 mailto:hello@testably.app. | Dev | 0.5 | Low |
| S8 | Footer 링크 수정 | 모든 href="#" 링크를 실제 라우트로 연결. | Dev | 0.5 | Low |

## 3.2 중기 (1개월) — "Growth Engine"

목표: PH 런칭 후 전환율 최적화 + 핵심 UX 차별화 완성 + 한국 시장 진입.

| # | 항목 | 근거 | Owner | 일수 | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 온보딩 플로우 구현 | Dev Handoff 완료. 활성화율 35%→85% 목표. | Dev | 5-7 | Very High |
| M2 | Cmd+K 커맨드 팔레트 | 시장 유일. TESTMO/PractiTest 검색 약점 해결. | Dev | 3 | High |
| M3 | Inline Editing (테스트 스텝) | TESTMO 편집 한계 해결. 작업 속도 3배 향상. | Dev | 3 | High |
| M4 | AI 컨텍스트 통합 (5개 진입점) | 빈 상태, 생성 모달, 세션 후, 인라인, Cmd+K. | Dev | 3 | Very High |
| M5 | Focus Mode 테스트 실행 | 시장 유일. 실행 속도 20% 향상 목표. | Dev | 2 | High |
| M6 | Bulk Actions 강화 | 3/5 경쟁사 약점. Shift+Click, 플로팅 바. | Dev | 2 | High |
| M7 | Discovery Logs 리네이밍 | 용어 차별화 + 명확성 향상. | Dev | 1.5 | Medium |
| M8 | Status Badge 통합 컴포넌트 | UI 일관성 + 접근성(색맹 지원). | Dev | 1 | Medium |
| M9 | 한국 커뮤니티 콘텐츠 (3편) | OKKY, velog, GeekNews에 QA 콘텐츠 발행. | PM | 3 | Medium |
| M10 | Keyboard Shortcuts + "?" 오버레이 | Power user 획득. 경쟁사 제로. | Dev | 2 | Medium |
| M11 | Interactive Demo (로그인 불필요) | Conversion 최적화. 0/5 경쟁사 보유. | Dev | 3-5 | High |
| M12 | Annual 할인 결제 옵션 | 현금흐름 + 해지율 감소. | Dev | 1 | Medium |

## 3.3 장기 (3개월) — "Category Leader"

목표: AI-native TMS 카테고리 정의. 데이터 moat 구축. 아시아 확장.

| # | 항목 | 근거 | Owner | 일수 | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | AI 피드백 루프 (데이터 moat) | 사용자 피드백으로 AI 품질 지속 개선. 데이터가 쌓일수록 경쟁사 추격 불가. | Dev | 5 | Very High |
| L2 | AI Edge Cases 모드 추가 | AI 3번째 모드. 경계값/예외 케이스 자동 생성. | Dev | 5 | High |
| L3 | AI 사용량 대시보드 | "이번 달 AI로 47시간 절약." 해지 방어 핵심. | Dev | 3 | High |
| L4 | AI "Generate & Run" 원스텝 | AI 생성→바로 실행. 경쟁사 3단계 워크플로우를 1단계로. | Dev | 2 | High |
| L5 | 한국어 AI 프롬프트 지원 | 한국어 입력→한국어 테스트 케이스. 한국 시장 핵심 기능. | Dev | 3 | Very High |
| L6 | 일본어 i18n 추가 | TAM 확장. 일본도 네이티브 TMS 부재. | Dev+번역 | 5-7 | High |
| L7 | Public Roadmap (투표 기능) | 사용자 참여 + 피드백 루프 + Community 구축. | Dev | 3 | Medium |
| L8 | Testably API v1 Public | 개발자가 CI/CD에서 결과 업로드 + 커스텀 통합. | Dev | 5-7 | High |
| L9 | GitHub/GitLab 이슈 연동 | Jira 외 개발도구 연동 확대. 스타트업 니즈. | Dev | 5 | Medium |
| L10 | Testably 상표 출원 (KIPO) | 브랜드 보호. $200-300 비용. | CEO | 1 | Medium |
| L11 | SOC 2 준비 시작 | 엔터프라이즈 영업 진입 조건. 2026년 SaaS에서 규제 준수가 moat. | CEO+Dev | 지속 | High (장기) |
| L12 | AI Test Prioritization (실험) | ML 기반 "어떤 테스트를 먼저 실행할지" 추천. 시장 아직 Emerging 단계. | Dev | 7-10 | Very High (장기) |

# 4. 비즈니스 임팩트 × 구현 난이도 매트릭스

전체 항목을 Impact(높을수록 좋음) × Effort(낮을수록 좋음)로 분류합니다. Quick Wins(High Impact + Low Effort)를 최우선 실행합니다.

## 4.1 Quick Wins — 즉시 실행 (High Impact, Low Effort)

| 항목 | Impact | Effort | 왜 Quick Win인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격 비교 계산기 | Very High | 1일 | 전환율 직접 영향. 단순 React 컴포넌트. PH 트래픽 활용. |
| AI 벤치마크 데이터 공개 | Very High | 0.5일 | 내부 테스트 결과를 마케팅 자료로 전환. 코딩 불필요. |
| "No Seat Tax" 메시지 통일 | High | 0.5일 | 카피 변경만. 모든 마케팅 접점에 일관 적용. |
| AI "Generate & Run" 버튼 | High | 1일 | AI 생성 결과에 "Run Now" 버튼 추가. 기존 로직 연결. |
| Footer 링크 + Contact Us mailto | Medium | 0.5일 | 기본적 완성도. 신뢰감 구축. |
| PH 런칭 GIF/에셋 제작 | High | 2일 | 코딩 없음. 스크린 레코딩 + 편집만. |
| 한국 SaaS 디렉토리 등록 | Medium | 0.5일 | 디스콰이엇, EarlyadopterKR 등 등록만. |
| Annual 할인 결제 옵션 | Medium | 1일 | Stripe 설정 변경. Revenue predictability. |

## 4.2 Strategic Bets — 전략 투자 (Very High Impact, Medium-High Effort)

| 항목 | Impact | Effort | 왜 전략적인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI MVP 완성 | Very High | 3-5일 | 전체 포지셔닝의 근간. 이것 없이는 "AI-native" 주장 불가. |
| 온보딩 플로우 | Very High | 5-7일 | 활성화율 2.4배 향상 목표. 모든 신규 사용자의 첫 경험 결정. |
| AI 피드백 루프 (데이터 moat) | Very High | 5일 | 시간이 지날수록 AI 품질 격차 벌어짐. 경쟁사 추격 비용 기하급수 증가. |
| Cmd+K 커맨드 팔레트 | High | 3일 | Power user 획득 + 모던 UX 인식. 시장 유일. |
| Interactive Demo | High | 3-5일 | Sign-up 전 가치 체험. Conversion funnel 최상단 개선. |
| 한국어 AI 프롬프트 지원 | Very High | 3일 | 한국 시장에서 유일한 AI+한국어 TMS. 경쟁 불가 포지션. |

## 4.3 Long Shots — 장기 베팅 (Very High Impact, High Effort)

| 항목 | Impact | Effort | 왜 장기 베팅인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Test Prioritization | Very High | 7-10일 | ML 모델 필요. 시장 Emerging. 성공 시 카테고리 정의. |
| SOC 2 인증 | High | 3개월+ | 엔터프라이즈 시장 진입 조건. 시간과 비용 필요하지만 진입장벽 구축. |
| 일본어 i18n + 일본 시장 | High | 5-7일 | TAM 2배 확장 가능. 번역 품질이 관건. |
| Testably API v1 Public | High | 5-7일 | 개발자 생태계 구축. CI/CD 통합 확대. |

# 5. PM 최종 권고

## 5.1 즉시 실행 (이번 주)

1. AI MVP 완성에 Dev 리소스 100% 집중. 이것이 PH 런칭의 전부입니다.

2. Quick Wins 병렬 실행 (PM 담당): 가격 비교 계산기 카피, PH 에셋 기획, 한국 커뮤니티 게시물 초안.

3. Indigo 색상 전환 시작: AI MVP와 병렬 가능. Desi가 디자인 토큰 정리, Dev가 find-replace.

## 5.2 PH 런칭 시점 (2주 내)

AI MVP + Indigo 색상 + Optimistic Updates + 가격 계산기 — 이 4가지가 런칭 최소 조건입니다.

PH 메시지: "The first AI-native test management platform. No per-seat pricing."

키 비주얼: AI가 테스트 케이스를 생성하는 화면 GIF. 사용자가 3초 안에 가치를 이해.

## 5.3 핵심 전략 원칙

1. AI = Identity. AI는 기능이 아니라 Testably의 정체성입니다. 모든 의사결정에서 "이것이 AI-native TMS 포지셔닝을 강화하는가?" 질문.

2. 데이터 Moat > Feature Moat. 2026년 SaaS에서 기능은 수 주 만에 복제됩니다. AI 피드백 루프를 통한 데이터 축적이 유일한 장기 방어선입니다.

3. 한국 먼저, 글로벌 다음. 한국어 네이티브 TMS가 없는 한국 시장에서 먼저 PMF를 증명하고, 이 성공을 기반으로 글로벌 확장.

4. 사용성이 목적, 차별화는 결과. CEO 원칙 그대로. 모든 개선 항목은 경쟁사 사용자 리뷰에서 검증된 실제 불만을 해결합니다.

# 6. CEO 결정 필요 사항

| # | 결정 사항 | 옵션 | PM 권고 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | PH 런칭 일정 | A: AI MVP 완성 즉시 (2주 내) B: 온보딩까지 완성 후 (4주 내) | Option A — AI가 핵심. 온보딩은 런칭 후 빠르게 추가 가능. | 이번 주 |
| D2 | Annual 할인율 | A: 10% (안전) B: 20% (공격적) C: 미도입 | Option B (20%) — 연간 결제 전환율 극대화. 초기에는 현금흐름이 중요. | 런칭 전 |
| D3 | 한국 시장 진입 순서 | A: PH (글로벌) → 한국 B: 한국 → PH (글로벌) C: 동시 | Option C — PH는 글로벌 인지도, 한국 커뮤니티는 실 사용자 확보. 병렬 가능. | 이번 주 |
| D4 | Interactive Demo 투자 | A: 자체 구축 (3-5일) B: Navattic/Storylane 사용 ($) C: 런칭 후 결정 | Option C — 런칭에는 불필요. 런칭 후 전환율 데이터 보고 결정. | 런칭 후 |
| D5 | 일본어 확장 시점 | A: Q2 2026 B: Q3 2026 C: 한국 PMF 확인 후 | Option C — 한국에서 PMF 증명 후 확장이 리스크 최소. | Q2 리뷰 시 |

Testably Strategic Roadmap  •  PM Analysis  •  March 2026  •  Confidential